昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2020            考试科目名称 ：运筹学

试题适用招生专业 ：管理科学与工程；金融工程；系统工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、（15分）用单纯形法（表）求解下列线性规划问题。 st.6x1+3x2+5x3≤483x1+4x2+5x3≤39x1,x2,x3≥0 二、（15分）已知线性规划问题如下： （1）写出其对偶问题模型； （2）若对偶问题的最优解，，应用对偶理论求原问题的最优解。 三、（20分）某项目作业明细如下表所示： 工序; 紧前工序; 工序时间(天); 工序; 紧前工序; 工序时间(天). a; －; 6; g; a,b; 10. b; －; 9; h; e,f; 12. c; a; 13; i; d,h; 8. d; c; 5; j; i; 17. e; c; 16; k; h,g; 20. f; a,b; 12; l; g; 25. 计算： （1）绘制计划（箭线）网络图； （2）在图上计算各工序的最早开始和最迟开始时间；

昆明理工大学2016年博士研究生招生考试试题

（3）指出项目的关键工序、关键路线和项目的完工时间。 四、（15分）某商店销售一种季节性产品，进货单价为8元，销售单价为10元，在季节内没有卖 出的产品以销售价格的一半在季节末甩卖（假定能全部卖出）。假设该产品的需求服从均匀分布U[200,800]，如以成本最小为目标，试计算一个季节内该产品的最优进货量以及相应的缺货概率为多少？ 五、（15分）某港口检查站，只有一个通关口，商人到达过程为Poisson流，平均4人/小时。物品检查时间服从负指数分布，平均6分钟/人，假定按照先到先服务原则，试计算： （1）指出上述情形属于哪一种排队系统，并用Kendall记号表示； （2）商人一到就能接受检查的概率； （3）检查站的平均商人数； （4）每位商人在检查站的平均逗留时间； （5）检查人员的工作强度（即平均每小时中有多少时间处于忙期）。 六、（20分）用Dijkstra方法求下图所示网络中从到的最短路（注，图上数字为两点间的路长）。